ANEXO F- PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA

1)  Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista em conjunto com o professor.

- Revisão Bibliográfica

  - Análise aprofundada das pesquisas utilizadas por meio da leitura dos arquivos de resto.

- Determinação dos Objetivos

  - Decidir quais são os objetivos do projeto e software.

- Escolha de Fontes e Formas de Coleta de Dados

  - Nesta etapa é escolhido de onde serão adquiridos os dados que o software precisa. Isto vai ser decidido com reuniões entre os integrantes do projeto.

- Redação dos Primeiros Tópicos

  - Nesse passo é escrito os primeiros tópicos da redação do software, usando um editor de texto.

- Levantamento de Requisitos do Sistema

  - Será levantado quais os dados e processos necessário para que o software possa cumprir seu objetivo. O levantamento vai ser feito usando pesquisas relacionadas a este tema e através reuniões para determinar quais informações da instituição são importantes para o funcionamento do software.

- Desenvolvimento do Projeto de Software

  - Nesta ocasião é desenvolvido o planejamento do software, definindo todos os processos para a construção do software. Vamos utilizar uma ferramenta de design de software para produzir o planejamento.

- Documentação de Software UML

  - Aqui é onde o software é modelado, onde seu funcionamento é visto em forma de texto e formas, para isso, vamos utilizar a Linguagem de Modelagem Unificada (UML).

- Desenvolvimento da Aplicação

  - Neste momento será desenvolvido o software, onde serão utilizadas linguagens de programação e técnicas de Inteligência Artificial

- Análise de Dados Coletados pela Aplicação

  - Utilização de técnicas de Inteligência Artificial e treinamento das mesmas para melhora de performance

- Reajustes e Adequação do Software

  - Aqui é ajustado o software para os novos requisitos que vão surgindo durando o desenvolvimento do mesmo.

- Redação dos tópicos finais

  - Nesse passo é escrito os últimos tópicos da redação do software, usando algum editor de texto.

- Preparação final dos Artigos

- Entrega Final

2) Cronograma

| Atividade/Mês 2023 e 2024 | Mar. Abr. | Mai Jun | Jul Ago | Set Out | Nov Dez | 2024 | Fev Mar | Abr Mai | Jun Jul | Ago Set | Out Nov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão Bibliográfica | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinação dos Objetivos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escolha de Fontes e Formas de Coleta de Dados |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Redação dos Primeiros Tópicos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamento de Requisitos do Sistema |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento do Projeto de Software |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Documentação de Software UML |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento da Aplicação |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X |  |
| Análise de Dados Coletados pela Aplicação |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Reajustes e Adequação do Software |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Redação dos tópicos finais |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Preparação final dos Artigos |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Entrega Final |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

3) Acompanhamento e Orientação dos Estudantes

A orientação acontecerá constantemente por meio da utilização do padrão Kanban e metodologia Ágil, utilizando principalmente ferramentas online para a organização e realização das tarefas, tais como o Trello, conforme imagem abaixo que já foi utilizada para a construção deste projeto.

Também serão realizadas reuniões e bate papos casuais para a retirada de dúvidas e auxílio aos discentes. Tais reuniões ocorrerão presencialmente e digitalmente. Serão utilizadas também ferramentas de comunicação como o Whats App (Grupo) e Discord (Grupo), sendo o Discord um sistema de comunicação áudio visual e de troca de arquivos.

O desenvolvimento do projeto estará todo em ambiente virtual (nuvem) e poderá ser acessado por todos os membros em qualquer momento, também serão utilizadas outras ferramentas de desenvolvimento compartilhadas entre os discentes e docentes.